ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области»

| Полное наименование программы | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Основания для разработки | 1.Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 2. Распоряжение главы администрации МО «Морозовское городское поселение» от 20.08.2007 года «О создании рабочей группы по разработке муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на период 2008-2011 годы» |
| Период реализации программы | 2008-2011 годы |
| Цель и задачи программы | Цель программы: обеспечение сохранности жилищного фонда всех форм собственности Задачи программы: - обеспечение объема финансирования капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с установленными сроками его проведения; - обеспечение надежности жизнеобеспечения и комфортности проживания населения; - обеспечение выполнения требований действующих нормативов по содержанию жилищного фонда; - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением затрат на его текущее содержание; - увеличение срока службы жилых домов и их конструктивных элементов. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы – 36,16 млн. руб., из них: - средства Фонда - 18,08 млн. руб., - областного бюджета - 8,87 млн. руб., - местного бюджета - 7,402 млн. руб., - средства ТСЖ, ЖСК, собственников помещений - 1,808 млн. руб., По годам: Средства Фонда 2008 год - 5,42 млн. руб., 2009 год - 4,22 млн. руб., 2010 год - 4,22 млн. руб., 2011 год - 4,22 млн. руб., Средства областного бюджета 2008 год - 2,66 млн. руб., 2009 год - 2,07 млн. руб., 2010 год - 2,07 млн. руб., 2011 год - 2,07 млн. руб., Средства местного бюджета 2008 год - 2,218 млн. руб., 2009 год - 1,728 млн. руб., 2010 год - 1,728 млн. руб., 2011 год - 1,728 млн. руб., Средства товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, собственников помещений 2008 год – 0,542 млн. руб. 2009 год – 0,422 млн. руб., 2010 год - 0,422 млн. руб., 2011 год - 0,422 млн. руб. |
| Планируемые показатели выполнения программы | Провести капитальный ремонт двадцати семи многоквартирных домов, общая площадь ремонта 24,13 тыс.кв.м. и 13 тыс. п.м. По годам: 2008 год - 6,90 тыс. кв. м. и 2,20 тыс.п.м. 2009 год - 6,60 тыс. кв. м. и 1,16 тыс. п.м. 2010 год – 5,49 тыс. кв. м. и 0,40 тыс.п.м. 2011 год – 5,14 тыс. кв. м. и 9,24 тыс.п.м. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение» |
| Представитель заказчика программы | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение» |
| Участники программы | Участники программы: товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; управляющие организации |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя заказчика программы | Соловьева Елена Александровна – заместитель главы администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение» 8 (812 70) 35-303 |
| Система организации контроля за выполнением программы | 1. Внешний контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение» 2. Контроль за целевым использованием средств, направленных на финансирование программы – осуществляет финансово-экономического сектор администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение» 3. Контроль за своевременным выполнением ремонтных работ осуществляет специалист по ЖКХ администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение» |

1. Анализ ситуации и обоснование цели и задач Программы

  - Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы.

В жилищный фонд муниципального образования «Морозовское городское поселение» состоит из 101 дома, общая площадь -  258,31 тыс.кв.м., из них:

-панельные дома -25 шт.

-кирпичные дома -45 шт.

-деревянные дома - 31 шт.

Средний год постройки составляет -1959 г., средний процент износа домов составляет – 60%. Горячее водоснабжением обеспечены 76 домов, центральное отопление имеют 80 домов. Общая площадь тротуаров и придомовых территорий составляет- 122,7 тыс. кв.м.

Капитальный ремонт жилищного фонда последние тридцать лет  не проводился,  30% жилых домов находятся в удовлетворительном техническом состоянии, 20% жилых домов имеют конструктивные элементы, требующие замены или ремонта и 50% жилых домов требуют  капитального ремонта.

  - Цель программы, основные задачи и мероприятия Программы.

Основной целью Программы является обеспечение сохранности жилищного фонда всех форм собственности.

Для решения поставленной цели в рамках данной Программы решаются следующие основные задачи:

- обеспечение объема финансирования капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с установленными сроками его проведения;

- обеспечение надежности жизнеобеспечения и комфортности проживания населения;

- обеспечение выполнения требований действующих нормативов по содержанию жилищного фонда;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением затрат на его текущее содержание;

- увеличение срока службы жилых домов и их конструктивных элементов.

  - Сроки реализации Программы

Срок реализации программы рассчитан на  2008-2011 годы.

2.2. Планируемые показатели выполнения программы

Мероприятиями Программы предусматривается:

- составление перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;

- определение потребности в финансовых средствах по источникам финансирования программы;

- установление очередности проведения капитального ремонта по годам реализации Программы;

- расчет стоимости капитального ремонта по каждому дому, включенному в Программу.

Результатами реализации мероприятий Программы станут:

- проведение капитального ремонта в  27 многоквартирных домах, общая площадь ремонта  которых  24,13 тыс.кв.м. и 13 тыс. п.м.

По годам реализации:   2008 год -  6,90 тыс. кв. м. и 2,20 тыс.п.м.

2009 год -  6,60 тыс. кв. м. и 1,16 тыс. п.м.

2010 год – 5,49  тыс. кв. м. и 0,40 тыс.п.м.

2011 год – 5,14  тыс. кв. м. и 9,24 тыс.п.м.

Реализация Программы обеспечит  сохранность жилищного фонда всех форм собственности, надежность жизнеобеспечения и комфортность проживания населения.

Потребность

в финансовых средствах по источникам финансирования программы

| Годы реализации программы | Всего: (тыс. руб.) | Из них: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | ТСЖ, ЖСК, кооперативов, собственников помещений |
| 2008 | 10 840,0 | 5 420,0 | 2 660,0 | 2 218,0 | 542,0 |
| 2009 | 8 440,0 | 4 220,0 | 2 070,0 | 1728,0 | 422,0 |
| 2010 | 8 440,0 | 4 220,0 | 2 070,0 | 1728,0 | 422,0 |
| 2011 | 8 440,0 | 4 220,0 | 2 070,0 | 1728,0 | 422,0 |
| ИТОГО: | 36 160,0 | 18 080,0 | 8 870,0 | 7 402,0 | 1808,0 |

Очередность проведения капитального ремонта

по годам реализации программы

| N п/п | Юридический адрес дома |
| --- | --- |
| 2008 год |
| 1 | ул. Первомайская, д. 9 |
| 2 | ул. Первомайская, д. 10 |
| 3 | ул. Первомайская, д. 12 |
| 4 | ул. Первомайская, д. 13 |
| 5 | ул. Первомайская, д. 18 |
| 6 | ул. Первомайская, д. 20 |
| 7 | ул. Хесина, д. 12 |
| 8 | ул. Хесина, д. 13 |
| 9 | ул. Хесина, д. 14 |
| 10 | ул. Мира, д. 2 |
| ИТОГО: | Десять домов |
| 2009 год |
| 1 | ул. Хесина, д. 15 |
| 2 | ул. Мира, д. 13 (утепление фасада дома) |
| 3 | ул. Жука, д. 2 |
| 4 | ул. Жука, д. 4 |
| 5 | ул. Ладожская, д. 45 |
| 6 | ул. Ладожская, д. 45/2 |
| ИТОГО: | Шесть домов |
| 2010 год |
| 1 | ул. Хесина, д. 16 |
| 2 | ул. Хесина, д. 17 |
| 3 | ул. Хесина, д. 18 |
| 4 | ул. Хесина, д. 19 |
| 5 | ул. Спорта, д. 3 |
| 6 | ул. Пионерская, д. 2 |
| ИТОГО: | Шесть домов |
| 2011 год |
| 1 | ул. Мира, д. 13 (капитальный ремонт кровли) |
| 2 | ул. Мира, д. 15 |
| 3 | ул. Спорта, д. 12 |
| 4 | ул. Пионерская, д. 6 |
| 5 | ул. Ладожская, д. 45/3 |
| 6 | ул.Хесина, д.22 |
| ИТОГО: | Шесть домов |

3. Состав, функции и полномочия участников программы

3.1. Участники программы

Участниками Программы являются:

- товарищества собственников жилья;

- потребительские или иные кооперативы;

- управляющие организации;

- собственники помещений

3.2. Формы и методы управления программой, распределение полномочий и функций между участниками программы.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение». Представителем заказчика является сектор по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение».

Заказчиком разрабатывается Программа и мероприятия ее реализации. Представителем Заказчика осуществляется управление реализацией Программы.

Участники Программы  (ТСЖ, кооперативы и собственники помещений) принимают решение на общем собрании о проведении капитального ремонта дома, утверждают сумму ремонта и определяют долю своего  участия в финансировании работ по  ремонту.

Управляющие организации выполняют ремонтные работы в соответствии с технической документацией и сметой по каждому дому, а также сроки, предусмотренные Программой.

3.3. Формы взаимодействия между участниками реализации программы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Фонд содействия

реформированию ЖКХ                       Местный бюджет                 Средства собственников

Участники                                                                                      Заказчик

принятие решения о проведении ремонта                                                     разработка Программы

определение доли участия в финансировании                             управление реализацией Программы

ремонта                                                                                        контроль за реализацией Программы

проведение ремонтных работ

Внешний контроль за реализацией программы  осуществляет глава администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение»

Контроль за целевым использованием средств, направленных на финансирование программы – осуществляет  финансово-экономического сектор администрации  муниципального образования «Морозовское городское поселение»

Контроль за своевременным выполнением ремонтных работ осуществляет  специалист  по ЖКХ администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение».

Приложение к программе:

1. Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту.