Приложение № 1

к постановлению Совета депутатов МО

«Морозовское городское поселение»

от 19 марта 2009 года  № 18

Адресная программа на 2009 год

по благоустройству территорий муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Код классификации | Адрес | Наименование работ | Объем финансирования 2009 | Заказчик | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0503.6000300.500… | Улицы и дворы поселка Парк у ДК | Работы по благоустройству территорий муниципального образования: - стрижка кустарника (3000 п.м.) - стрижка травы (30 000 кв.м.), - оформление клумб и газонов; - вырубка аварийных деревьев | 2 000 000,00 150 000,00 425 000,00 | администрация | Определяется в соответствии с законодательством | январь-декабрь |
| 2. | 0503.6000200.500… | - ул. Спорта (1650 кв.м.) - ул.Культуры (1650 кв.м.) ул.Первомайская ул.Хесина ул.Ладожская | Ремонт и содержание дорог: - капитальный ремонт - летнее содержание поселковых дорог с выполнением поливки, мойки и подметания покрытий проезжей части, сбора случайного мусора; - зимнее содержание поселковых дорог: чистка проезжей части от снега | 1 485 000,00 1 485 000,00 770 000,00 | администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь январь-декабрь |
| 3. | 0503.6000500.500… | - от ул.Хесина д.9 до ул.Ладожская (вдоль дет.сада №20) ул.Жука д.2 - ул.Хесина д.24 (1684 кв.м.) - ул.Спорта д.12 и ул.Ладожская д.44 (двор) - ул.Ладожская д.45, д.45/2 - ул.Ладожская д.45 (двор) - ул.Спорта д.12 и ул.Ладожская д.44 (двор) - ул.Ладожская д.43, ул.Хесина д.22, д.24 (двор) - ул.Хесина д.13 - ул.Хесина д.18 -ст.Петрокрепость - ул.Спорта д.3, д.4 -ул.Первомайская д.1 - ул.Хесина д.13 - ул.Ладожская д.44 - ул.Спорта д.12 - ул. Мира (на въезде в поселок) | Благоустройство территории: - пешеходные дорожки возле домов - пешеходные дорожки возле домов - пешеходная дорожка к спортивному комплексу - установка детских площадок, урн, скамеек, отсыпка площадок песком - уборка тротуаров, - муниципальных территорий, детских площадок; - ежедневный сбор и вывоз мусора (обслуживание урн); -вывоз крупногабаритного мусора; - благоустройство дворов (расчистка территории от мусора, разбивка газонов и дорожек, посадка кустарника) - реставрация стелы | 1 800 000,00 1 300 000,00 1 684 000,00 1 418 000,00 830 000,00 700 000,00 1 850 000,00 500 000,00 250 000,00 165 000,00 600 000,00 2 500 000,00 100 000,00 | администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май- октябрь май- октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь май- октябрь май- октябрь |
| 4. | 0801.4409900.001… | - д.Кошкино (пляж) | - благоустройство территории, согласно проекта | 1 568 000,00 | администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май - октябрь |
|  | ИТОГО: |  |  | 21 580 000,00 |  |  |  |