Приложение № 1

к постановлению Совета депутатов МО

«Морозовское городское поселение»

от 30 июля 2007 года  № 33

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА НА 2007 ГОД

по благоустройству территорий муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Вид работ | Адрес | Объем финансирования Всего (руб.) | Заказчик | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по благоустройству территорий муниципального образования | улицы Хесина, Первомайская, Ладожская, Спорта, Новая, Мира | 865 000= | администрация | Определяется в соответствии с законодательством | январь-декабрь |
|  | - вырубка сухостойных и аварийных деревьев по всей территории поселения; - стрижка кустарника, уход за зелеными насаждениями; - уборка тротуаров, муниципальных территорий, детских площадок; - ежедневный сбор и вывоз мусора (обслуживание урн); - оформление клумб и газонов; -летнее содержание поселковых дорог с выполнением поливки, мойки и подметания покрытий проезжей части, сбора случайного мусора; - зимнее содержание поселковых дорог: чистка проезжей части от снега. |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство парка и площади у ДК им.Чекалова Проектная документация по благоустройству территории | пл.Культуры и парк вокруг нее | 200 000= | администрация | Определяется в соответствии с законодательством | апрель-сентябрь |
| 3. | Благоустройство территории пляжа |  | 150 000= | администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-сентябрь |
|  | Проектная документация по благоустройству территории |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт дороги | ул.Ладожская (от ул.Северная до больницы) 2400 кв.м | 1 412 000= | администрация | Определяется в соответствии с законодательством | июнь-сентябрь |
| 5. | Ремонт фасада здания ДК им.Чекалова | пл.Культуры д.3 | 800 000= | администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-сентябрь |
| 6. | Благоустройство территории кладбища |  | 778 000= | администрация | Определяется в соответствии с законодательством | август - октябрь |
| 7. | Ремонт воздушной линии уличного освещения | Пешеходная дорожка к спорткомплексу; Пешеходная дорожка к бане-сауне; ул. Скворцова | 780 000= | администрация | Определяется в соответствии с законодательством | август - декабрь |
| 8. | Обустройство площадок для вывоза мусора на территории муниципального образования |  | 350 000= | администрация | Определяется в соответствии с законодательством | август - октябрь |
|  | Итого: Резерв: Итого запланировано: | 5 335 000 руб. 700 000 руб. 6 035 000 руб. |