ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участок от ул. Мира до середины д. 10 по ул. Хесина; участок автодороги от ул. Спорта до середины дома 13 по ул. Хесина площадью 302 м2) г.п. им.Морозова | Ремонт участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участок от ул. Мира до середины д. 10 по ул. Хесина; участок автодороги от ул. Спорта до середины дома 13 по ул. Хесина площадью 302 м2) г.п. им.Морозова | - | 2 638 304,0 | 2 057 600,00 | 566 904,00 | 13 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | х | х | 2 638 304,0 | 2 057 600,00 | 566 904,00 | 13 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ _А.А.Стрекаловский____________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _____Е.И.Сидоренко________________ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель ______Е.А.Леонова_8137035209___________________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории административного центра муниципального образования Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» |
| 1. | Выполнение работ по ремонту участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участок от ул. Мира до середины д. 10 по ул. Хесина; участок автодороги от ул. Спорта до середины дома 13 по ул. Хесина площадью 302 м2) г.п. им.Морозова | Не позднее ноября 2019 года | Администрация МО | Ремонт участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина и прилегающих к ней проездов (участок от ул. Мира до середины д. 10 по ул. Хесина; участок автодороги от ул. Спорта до середины дома 13 по ул. Хесина площадью 302 м2) г.п. им.Морозова | Ведется приемка работ |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории административного центра муниципального образования Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | 2 квартал 2019 года | Администрация Морозовского городского поселения | Заключенный муниципальный контракт | Заключен муниципальный контракт от 06.06.2019 № Ф.2019.245844 |
| 1.2 | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее ноября 2019 года | Администрация МО |  | Ведется приемка работ |
| 1.3 | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация МО | Отчет | Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В течении срока реализации | Администрация МО | Приведение документации в соответств с результатами конкурсных процедур | Корректировка не требуется |