

Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.09.2019 г. № 299

г.п. им. Морозова

Об опробовании системы теплоснабжения

муниципального образования

 «Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 №177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», письмом теплоснабжающей организации, администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**

1. Управляющей ООО «Флагман» Даниловой Е.В:

  1.1. Обеспечить проведение пробного протапливания зданий всех назначений, расположенных на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», подключенных к централизованной системе теплоснабжения, в течение 3-х суток (72 часов) в соответствии с утвержденным графиком опробования систем теплоснабжения с 18 сентября по 21 сентября 2019 года.

          1.2. Обеспечить выполнение работ на теплоисточнике в соответствии с п.4.8 постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 в период первых суток — 18 сентября 2019 года.

1.3 Обеспечить выполнение работ в соответствии с п.4.9 - п. 4.14 постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 в период начиная со вторых суток пробного протапливания 2019г.

1.4. Предоставить Главе администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» информацию о проведении опробования системы теплоснабжения в муниципальном образовании по состоянию на 20 сентября, 25 сентября, 01 октября 2019г.

1. Директору АО «ЖКХ пос. им. Морозова» Винокурову С.Н, председателю ЖСК

«Маяк» Фроловой Е.Г., председателю ТСЖ «Ладога» Тонких П.В:

* 1. Обеспечить проведение работ на внутридомовых системах в соответствии с п. 4.8

постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 в период первых суток — 18 сентября 2019 года.

         2.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с п.4.10 - п.4.14 постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 в период начиная со вторых суток пробного протапливания 2019г.

           2.3. Своевременно оповестить потребителей о сроках проведения пробного протапливания.

          2.4. Обо всех неисправностях, возникших при проведении пробного протапливания, своевременно информировать теплоснабжающую организацию ООО «Флагман» и заместителя главы администрации Данилову Н.Ю., принимать меры по их устранению.

1. Заместителю главы администрации Даниловой Н.Ю. данное постановление разместить

на официальном сайте администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в срок до 18.09.2019г

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Данилову Н.Ю.

Глава администрации А.А. Стрекаловский

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации Н.Ю. Данилова

Специалист - юрисконсульт М.В. Шепшук

Данилова Н.Ю.

1 экз - в дело;

2 экз - ООО «Флагман»

3 экз - АО «ЖКХ пос. им Морозова»

4 экз - ЖСК «Маяк»

5 экз - ТСЖ «Ладога»

6 экз - Главному специалисту ЖКХ